**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**от 27.11.2014 года № 147**

**с. Ельники**

**О внесении изменений в решение Совета депутатов Ельниковского сельского поселения от 27.12.2013 г. №107 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ельниковского сельского поселение на 2012-2015 годы»**

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (ред. 25.06.2012), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия,

**Совет депутатов Ельниковского сельского поселения решил:**

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Ельниковского сельского поселения от 27.12.2013 года №107 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ельниковского сельского поселение на 2012-2015 годы» (разделы: план строительства систем инженерной инфраструктуры по Ельниковскому сельскому поселению и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов изложить в новой редакции).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании Ельниковского сельского поселения «Ельниковские Вести» и размещению на официальном сайте администрации Ельниковского сельского поселения по адресу: elniki.elnikirm.ru.

Председатель Совета депутатов

Ельниковского сельского поселения А.В. Побожьева

**План строительства систем инженерной инфраструктуры по Ельниковскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Электроснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство линий электропередач (км) | 2,2 | 2,2 | - | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Строительство трансформаторных подстанций | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство сетей водоснабжения  (км) |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Строительство водозаборного узла  (узел) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни (башня) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3/сут. |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной сети |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство распределительных газопроводов (км) |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Очистка территории | | | | | | | | | | | | |
| Строительство полигона для захоронения ТБО | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги к полигону ТБО в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов**

Расходы на финансирование строительства систем инженерной инфраструктуры Ельниковского сельского поселения запланированы на основании:

- муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020года».

- программы социально-экономического развития на 2013-2018 г. по Ельниковскому муниципальному району.

Всего: 163466,33 тыс. руб.

в том числе:

**-** федеральный бюджет - 19974 тыс. руб.

- республиканский бюджет - 46681,2 тыс. руб.

- местный бюджет - 34298,7 тыс. руб.

- прочие источники - 62512.43 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Электроснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство линий электропередач (км) | 2065,07 | 2065,07 | - | 2628,27 | 2252,8 | 2065,07 | 2065,07 | 2065,07 | 2065,07 | 2065,07 | 2065,07 | 2065,07 |
| Строительство трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство сетей водоснабжения  (км) |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Строительство водозаборного узла  (узел) |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни (башня) |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство очистных сооружений мощностью 300 м3/сут. |  | 18000 | 8750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной сети |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| Строительство распределительных газопроводов (км) |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Очистка территории | | | | | | | | | | | | |
| Строительство полигона для захоронения ТБО | 15245 | 15281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги к полигону ТБО в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | 7054,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 24364,87 | 40546,07 | 17750 | 6028.27 | 5652,8 | 5465,07 | 5465,07 | 5465,07 | 5465,07 | 5464,07 | 5465,07 | 5465,07 |